|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Makers’ Day 팀 활동 일지 | | | |
| 작성자 : | | | | | | |
| 일 자 | 2023년 7월 18일 화요일 1주차 | | | 팀명/  활동 시간 | 팀 TRUE LOVE / 1시간 | |
| 참가자 | 김지율, 조예림, 최규민 | | | 장소 | 센B204 대면 | |
| 회의 내용 | 주제 | | 1주차 점검 및 2주차 계획 수립 | | | |
| **지난 주 점검**  **AI pair**  - GitHub 환경설정 완료  - GPT API 결제수단 등록 후 사용법 숙지  **Web pair**  - UI/UX 구상 완료  - 캐릭터 선택 페이지 구현 완료  **문제 :**  - GPT4.0 API 한국어 Completion 생성 속도가 느림  - 영어 txt input 사용 시 Completion 번역 시 파파고, Deepl 등 써드파티 번역 API 필요  **해결 방안 :**  - GPT3.5 한국어 채팅 사용  **다음 주차 목표**  **전체 목표 :** 07.28까지 챗봇 웹서비스 구현(AI + Web)  **AI pair**  - Node.js를 이용한 open api 사용하여 채팅 구현  **Web pair**  - STT(Speech To Text) Google Web Speech API 사용하여 구현  - 채팅 페이지 구현  **계획**  - 07.26 2주차 전체회의 진행 | | | | | |
| 활동 사진  (팀원, 활동 사진) |  | | | | | |